- Республика Бурятия

- Северо-Байкальский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2018 г.                                                                                                   № 5

с. Верхняя Заимка

Об утверждении  Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования сельского поселения

"Верхнезаимское"  на период 2018-2028 годы

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования сельского поселения "Верхнезаимское", руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

постановляю:

1.  Утвердить   Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» на 2018-2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава МО СП «Верхнезаимское»                                                        А.П. Телешев

Утверждена Постановлением администрации

муниципального образования сельского поселения

«Верхнезаимское»

От25.01.2018 г. № 5

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

НА ПЕРИОД  2018- 2028 ГОДЫ

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт………………………………………………………………………….…3

Введение…………………………………………………………………………...6

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения  «Верхнезаимское»……………………………………………………………….. 8

1.1.	Общие сведения…………………………………………………………….8

1.2.Состояние транспортной инфраструктуры……………………………..…...9

2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории  муниципального образования………………………………………………………………………11

3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная  оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта…………………….……………………………………………….........13

3.1.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Верхнезаимское»…………………………..…………..13

3.2.Укрупненная  оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры………………………………………………………………….16

3.3.Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной         инфраструктуры………………………………………………………………….17 4.Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития   транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров   объектов транспорта, очередность реализации мероприятий………………..18

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, предлагаемых к  реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………………………………………………………………….20

6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры……………...22

7.Предложения  по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения………...23

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

| Наименование | Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Верхнезаимское» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | -Комитет по управлению муниципальным хозяйством администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» -администрация муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» |
| Соисполнитель | -хозяйствующие субъекты |
| Программно-целевые инструменты | -Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов -Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 30.11.2017 № 404-V |
| Цель программы | Формирование условий для социально- экономического развития поселения, повышение безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Задачи программы | -увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - увеличение количества обустроенных парковочных мест, создание упорядоченной структуры парковок в поселении; - появление возможности безопасного движения для пешеходов и велосипедистов по пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам |
| Целевые индикаторы | -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, % -количество обустроенных парковок, машино/мест -протяженность пешеходных дорожек, км; -протяженность велосипедных дорожек, км; |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализации программы- до 2028г Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2028 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы складывается из бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2028 годов, должны быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы указываются в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах. 3. Мероприятия по строительству пешеходных дорожек. 4. Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы к 2028 году предполагается: 1. Улучшение содержания автомобильных дорог в поселении; 2. Развитие сети дорог и проездов поселения; 3.Развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек в поселении; 4.Развитая современная и эффективная транспортная инфраструктура. |

- ВВЕДЕНИЕ

- Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское», в том числе,  транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

- Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:
 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;
 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;
 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;
 развите инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

- Основные термины и определения

- Парковка- временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.

- Гаражи- здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

- Реконструкция дороги -  увеличение ее пропускной и несущей способностей путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, коренного переустройства дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений, как правило, с переводом в более высокую категорию, при котором параметры и характеристики дороги повышаются до уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дорог и дорожных сооружений на период до очередной реконструкции.

- Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги (за исключением случаев, указанных в пунктах 3.4.1. и 3.4.4.).

- Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.

- При этом под первоначальными понимаются транспортно-эксплуатационные характеристики и потребительские свойства дороги и дорожных сооружений в момент сдачи в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта.

- Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.

Велосипед-транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Велопешеходная дорожка-велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

Велосипедная дорожка- отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Пешеход-лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Пешеходная дорожка-размещаемое за пределами земляного полотна инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов вне населенных пунктов в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги.

- 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование сельское поселение «Верхнезаимское» расположено в северо-восточной части Северо-Байкальского района Республики Бурятия в долине  реки Верхняя Ангара, в 53 км от районного центра п.г.т. Нижнеангарск.

Административным центром муниципального образования «Верхнезаимское» является село Верхняя Заимка.

Северо-Байкальский район имеет площадь 55,0 тыс.кв.км. Расположен на севере Бурятии, с трёх сторон охватывая северную часть озера Байкал. На западе и севере район по водоразделу Байкальского хребта и Северо-Байкальскому нагорью граничит с Иркутской областью; на востоке, по поперечным хребтам, связывающим Северо-Муйский и Южно-Муйский хребты — с Муйским районом и небольшим участком Баунтовского района; на юго-востоке, большей частью по водоразделу Баргузинского хребта, проходит граница с Курумканским районом; на крайнем юге небольшим участком примыкает Баргузинский район.

На 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Верхнезаимское» проживало 589 человек.

- 1.2.СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная инфраструктура муниципального образования «Верхнезаимское» является  составляющей инфраструктуры Северо-Байкальский района. Транспортное сообщение с районным центром поселком Нижнеангарск,  республиканским центром г.Улан-Удэ, соседними районами и поселениями Северо-Байкальского района осуществляется  автомобильным транспортом.

Северо-Байкальский район имеет развитые автобусные и маршрутные пути сообщения, обеспечивающие связи с поселениями района и городом Северобайкальск.

Муниципальное образование «Верхнезаимское» имеет все предпосылки, которые могут стать основой его процветания в долгосрочной перспективе.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Верхнезаимское» является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Структурная схема транспортного комплекса муниципального образования «Верхнезаимское» состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный автомобильный.

Внешний транспорт представлен также автомобильными средствами передвижения.

Автомобильный транспорт

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной,  инженерной и социальной инфраструктуры населенного пункта.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для села Верхняя Заимка. Они связывают территорию муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское»  с  районным центром и  другими поселениями Северо-Байкальского района, Республики Бурятия, обеспечивают жизнедеятельность  муниципального образования, во многом  определяют возможности  его развития, по ним осуществляются автомобильные  перевозки грузов и пассажиров.

Муниципальное образование «Верхнезаимское»  связано с другими населенными пунктами Северо-Байкальского района  и Республики Бурятия автомобильной дорогой.

Внутрирайонные пассажирские перевозки выполняются по маршруту Новый Уоян-Нижнеангарск–Северобайкальск автомобильным транспортом.

Территория села Верхняя Заимка  имеет вытянутую структуру. Основной тип застройки- это застройка индивидуальными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Основными транспортными артериями в поселении  являются ул.Советская,  которая  обеспечивает связь  между  территориями поселения.

Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Улично-дорожная сеть муниципального образования «Верхнезаимское» представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи  территории муниципального образования.

Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.	
          Большая  часть личного автотранспорта жителей села Верхняя Заимка хранится в гаражах, расположенных  вблизи жилых домов на приусадебных участках.

Необходимость в отводе земельных участков под строительство  гаражных кооперативов для личного  автотранспорта отсутствует.

В муниципальном образовании сельском поселении «Верхнезаимское»  нет проблем по обеспечению жителей транспортными услугами внутрипоселкового характера в связи  с малой площадью населенного пункта.

Развитие дорожной сети в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.
       Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» является то, что большая часть автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования муниципального образования «Верхнезаимское» можно отнести следующее: пешеходное и велосипедное движение большей частью происходит по проезжим частям улиц, что приводит к рискам возникновения ДТП на улицах села.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- отсутствие пешеходных дорожек, необходимых для упорядочения движения  пешеходов в центральной части поселка, пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к рискам возникновению ДТП;

- отсутствие велосипедных (велопешеходных)  дорожек;

Протяженность автомобильных дорог  IV категории в поселении составляет  13,5 км. Из них  с твердым усовершенствованным покрытием составляет  2,0 км

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог 85%. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям-11,5 км.

Дороги других категорий в поселении отсутствуют.

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ».

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры  в муниципальном образовании «Верхнезаимское» показывает, что уровень автомобилизации в поселении имеет  тенденцию к росту.

В большей части семей муниципального образовании «Верхнезаимское» имеется автомобиль, в некоторых семьях-несколько автомобилей. Жители поселения активно используют  личный автомобильный транспорт,  развивается  велосипедный транспорт для передвижения по селу.

В перспективе количество семей, обеспеченных автомобилями, будет незначительно расти. Жители села будут более активно пользоваться  велосипедным транспортом. Необходимо строительство велодорожек либо велопешеходных дорожек в поселении.

Планируется незначительное увеличение  грузовых перевозок.

В связи  с этими факторами необходимо улучшение  содержания автомобильных дорог, качества дорожного покрытия существующих дорог, их расширение.

Планируется незначительное увеличение автомобильного движения на всех территориях поселения.

Для обеспечения возможности безопасного движения пешеходов необходимо строительство пешеходных дорожек.

В сфере обеспеченности  легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей нормы обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса сделан вывод, что в настоящее время в селе Верхняя Заимка не требуется  строительство новых предприятий для обслуживания автомобильного транспорта.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования  сельского поселения «Верхнезаимское»  характеризуется следующими показателями, указанными в таблице 1

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 611 | 594 | 597 | 599 | 589 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» имеет тенденцию небольшого роста.

3.ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ  ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществлялась с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры.

3.1.ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 2

Таблица 2

| Наименование целевого показателя | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Базовый вариант |  |
| 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1.1.Текущее содержание, регламентируемое правилами благоустройства поселения. 1.2.Своевременный текущий и капитальный ремонт дорог. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. |
| 2.Количество обустроенных парковок, машиномест | Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах: 2.1.Строительство парковок не предусмотрено Реализация мероприятий позволит увеличить количество стоянок для автотранспорта и создать условия для парковок автомобилей в установленных местах |
| 3.Протяженность пешеходных дорожек, км | Мероприятия по строительству пешеходных дорожек: 3.1.Строительство пешеходных дорожек в центральной части поселения в районе сельской администрации Реализация мероприятий даст возможность безопасного движения пешеходов в отдельно взятой части поселка, незначительно обеспечит развитие сети пешеходных дорожек в поселении |
| 4.Протяженность велосипедных (велопешеходных) дорожек, км | Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек: 4.1.Строительство велосипедных (велопешеходных) дорожек не предусмотрено |
| Оптимальный вариант |  |
| 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1.1.Текущее содержание, регламентируемое правилами благоустройства поселения. 1.2.Своевременный текущий и капитальный ремонт дорог. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. |
| 2.Количество обустроенных парковок, машино/мест | Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах: 2.1.Строительство парковки в центральной части поселения в районе сельской администрации 2.2.Строительство парковки вдоль набережной реки Верхняя Ангара Реализация мероприятий позволит увеличить количество стоянок для автотранспорта и создать условия для парковок автомобилей в установленных местах |
| 3.Протяженность пешеходных дорожек, км | Мероприятия по строительству пешеходных дорожек: 3.1.Строительство пешеходных дорожек в центральной части поселения в районе сельской администрации 3.2.Строительство пешеходных дорожек вдоль набережной реки Верхняя Ангара Реализация мероприятия даст возможность безопасного движения пешеходов, обеспечит развитие сети пешеходных дорожек в поселении |
| 4.Протяженность велосипедных (велопешеходных) дорожек, км | Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек: 4.1.Строительство велосипедной (велопешеходной) дорожки вдоль набережной реки Верхняя Ангара Реализация мероприятий даст возможность безопасного движения велосипедистов, обеспечит развитие сети велосипедных, велопешеходных дорожек в поселении. |

3.2.УКРУПНЕННАЯ  ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Укрупненная оценка по целевым показателям  принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.

Таблица 2

| Вариант развития транспортной инфраструктуры | Значение целевого показателя |
| --- | --- |
| Базовый вариант | Дорожная сеть: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 80 %; Парковочное пространство -0 машино-мест; Протяженность пешеходных дорожек -0,4 км; Протяженность велосипедных (велопешеходных) дорожек -0 км |
| Оптимальный вариант | Дорожная сеть: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 100 %; Парковочное пространство-10 машино-мест Протяженность пешеходных дорожек -1,9 км; Протяженность велосипедных (велопешеходных) дорожек -1,6 км |

3.3.ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Два варианта развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» удовлетворяют потребностям поселения  в настоящем времени, а также на перспективу до 2028 г.

Тем не менее, большая часть улиц требуют капитального ремонта.

Базовым и оптимальным вариантами предусмотрено содержание, текуший и капитальный ремонты поселковых дорог.   Кроме того, оба варианта не предусматривают строительство новых автомобильных дорог.

Одной из проблем муниципального образования «Верхнезаимское» является отсутствие обустроенного парковочного пространства в центре села.

Базовым вариантом  не предусматривается строительство парковок.

Оптимальный вариант предусматривает ликвидацию дефицита парковочных мест путем  строительства  парковки  в центральной части поселения в районе сельской администрации вместимостью 5 машиномест, строительство парковки вдоль набережной реки Верхняя Ангара вместимостью 10 машиномест.

В настоящий момент пешеходная инфраструктура развита  слабо и ее развитие видится приоритетным.

Базовым  вариантом развития предусмотрено строительство пешеходных дорожек  в  центральной части поселения протяженностью 0,6 км.

Оптимальный вариант предусматривает строительство пешеходных дорожек в  центральной  части поселения в районе сельской администрации и строительство пешеходных дорожек вдоль улицы Советская протяженностью 1,2 км.

В муниципальном образовании «Верхнезаимское» в настоящий момент отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения.

Базовым вариантом не предусмотрено строительство велодорожек на территории поселения.

Оптимальный вариант предусматривает строительство велосипедной (велопешеходной)  дорожки вдоль набережной реки Верхняя Ангара и вдоль ул.Советская протяженностью 1,2 км

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального образования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и проездов общего пользования, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с требованиями законодательства.

В то же время немаловажную роль для современного поселения играет наличие сети пешеходных и велосипедных дорожек, достаточное количество парковок и гаражей.

Таким образом, наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям муниципального образования «Верхнезаимское» представляется реализация оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице  4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1 | Текущее содержание, регламентируемое правилами благоустройства поселения | Дороги 4 категории, 2 полосы движения, протяженность 13,5 км | 2018-2028 |
| 1.2 | Своевременный текущий и капитальный ремонт дорог |  |  |
| 2.Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах: |  |  |  |
| 2.1 | 2.1.Строительство парковки в центральной части поселения в районе сельской администрации | Общая вместимость 5 машиномест | 2018 |
|  | 2.2.Строительство парковки вдоль набережной реки Верхняя Ангара | Общая вместимость 10 машиномест | 2019 |
| 3.Мероприятия по строительству пешеходных дорожек |  |  |  |
| 3.1 | 3.1.Строительство пешеходных дорожек в центральной части поселения в районе сельской администрации | Ширина не менее 1,5м, протяженность 0,6км | 2020 |
| 3.2 | 3.2.Строительство пешеходных дорожек вдоль набережной реки Верхняя Ангара | Ширина не менее 1,5м, протяжен-ность 1,2 км | 2021-2022 |
| 4. Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек |  |  |  |
| 4.1 | 4.1.Строительство велосипедной (велопешеходной) дорожки вдоль набережной реки Верхняя Ангара и вдоль ул.Советская | Ширина не менее 1,5м, протяженность 1,2 км | 2023-2028 |

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К  РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, предлагаемых к  реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 5. Объемы финансирования мероприятий  приняты укрупненно, без разбивки по конкретным мероприятиям.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование бюджета | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| 1 1.1 1.2 | Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Текущее содержание, регламентируемое правилами благоустройства поселения Своевременный текущий и капитальный ремонт дорог | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 00,00 00,00 200.00 00,00 | 00,00 00,00 175,00 00,00 | 00,00 00,00 275,0 00,00 | 00,00 00,00 275,00 00,00 | 00,00 00,00 275,00 00,00 | 00,00 00,00 1125,00 00,00 |
| 2 2.1 2.2 | Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах: Строительство парковки в центральной части поселения в районе сельской администрации Строительство парковки вдоль набережной реки Верхняя Ангара | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 00,00 00,00 75,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 |
| 3 3.1 3.2 | Мероприятия по строительству пешеходных дорожек Строительство пешеходных дорожек в центральной части поселения в районе сельской администрации Строительство пешеходных дорожек вдоль набережной реки Верхняя Ангара | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 100,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 |
| 5 5.1 | Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек Строительство велосипедной (велопешеходной) дорожки вдоль набережной реки Верхняя Ангара и вдоль ул.Советская | Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 00,00 00,00 | 00,00 00,00 250,00 00,00 |

Мероприятия  программы реализуются на основе государственных  контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское»  по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом  периоде 2018-2028 годов, должны быть уточнены при  формировании проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы указываются  в ценах соответствующего периода.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,  реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6

Таблица 6

| №п.п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Мероприятия по увеличению количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах: | увеличение количества обустроенных парковочных мест, создание упорядоченной структуры парковок в поселении |
| 3 | Мероприятия по строительству пешеходных дорожек | появление возможности безопасного движения для пешеходов и велосипедистов по пешеходным, велосипедным, велопешеходным дорожкам |
| 4 | Мероприятия по строительству велосипедных (велопешеходных) дорожек |  |

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация

генерального плана сельского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры –это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития транспортной    инфраструктуры поселения являются:

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

-координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами власти  разных уровней  и бизнеса;

-координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления муниципального образования  сельского поселения «Верхнезаимское», представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий

-запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой

обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в      соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

-разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования

объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Администрация муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг в муниципальном образовании городское поселение «Верхнезаимское».